МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра экономики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов направления подготовки 35.04.04 Агрономия

направленность (профиль) Агрономия

образовательного уровня магистр

всех форм обучения

Макеевка,  2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра экономики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов направления подготовки 35.04.04 Агрономия

направленность (профиль) Агрономия

образовательного уровня магистр

всех форм обучения

Макеевка,  2024 г.

УДК 338.24

Сизоненко О.А. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Управление проектами в профессиональной деятельности» для студентов направления подготовки 35.04.04 Агрономия образовательного уровня магистратура всех форм обучения / О.А. Сизоненко. – Макеевка: ДОНАГРА, 2024. – 17 с.

Рецензенты:

Герасименко И.Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики

Балко Е.В.,  кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов разработаны в соответствии с основной образовательной программой подготовки магистров направления подготовки 35.04.04 Агрономия образовательного уровня магистратура. Методические рекомендации включают цели и задачи самостоятельной работы по дисциплине, содержание учебной дисциплины по разделам, вопросы для самоподготовки, перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю, список рекомендованной литературы.

Рассмотрено на заседании

предметно-методической комиссии

кафедры экономики

Протокол № 8 от 20 марта 2024 года

Утверждено на заседании кафедры экономики

Протокол № 8 от 20 марта 2024 года

© ДОНАГРА, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения | 5 |
| --- | --- |
| 2. Структура дисциплины | 5 |
| 3. Содержание разделов дисциплин | 5 |
| 4. Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала дисциплины по разделам | 8 |
| 5. Вопросы для подготовки к промежуточному контролю | 12 |
| Список рекомендованной литературы | 14 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель дисциплины - овладение студентами методикой управления проектами, а также приобретение навыков адаптации и внедрения проектных решений в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- доведение распространенности проектной деятельности предприятий и организаций при условиях переменной рыночной среды и необходимости использования специфических методов и инструментов в управлении проектами;

- представления характеристики обобщенной модели управления проектами, как системы взаимоувязанных целей, функций и инструментов, которые определяются, реализуются и используются в ходе выполнения проектов;

- формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков реализации основных функций управления проектами.

Планируемый процесс обучения по дисциплине, направлен на формирование следующих компетенций:

- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);

Индикаторы достижения компетенции:

- Планирует и организовывает разработку проекта (УК-2.1);

- Реализует проект (УК-2.2).

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Систематическая самостоятельная работа студента является основой изучения учебной дисциплины. Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины предусмотрено на всем протяжении курса. Такая работа сопровождает лекционные и семинарские занятия, текущий и промежуточный контроль, и в то же время является отдельным видом самостоятельной работы студента.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН

Раздел 1.

Раздел 1. Методологические основы управления проектами

Тема 1.1. Система управления проектами : цели, функции, структура

Общая характеристика управления проектами. Сущность проектной деятельности. Управление проектами как специфическая отрасль менеджмента. Цели и процессы в управлении проектами. Модель управления проектом. Функции проектного менеджмента. Характеристика модели управления проектами. Процедуры в управлении проектами. Структура проекта и его окружение.

Основная литература: [1, 4]

Дополнительная литература: [2, 4]

Тема 1.2. Организация управления проектами

Организационное обеспечение управления проектами. Основы создания организационной структуры проекта. Основные формы проектных структур. Внутренние организационные структуры в крупных проектах. Структуризация проекта. Сущность и функции структуризации проекта. Однонаправленная структуризация - создание рабочей структуры. Двухнаправленная структуризация и кодировка проекта. Трехнаправленная структуризация проекта

Основная литература: [2, 4]

Дополнительная литература: [1, 6]

Тема 1.3. Планирование содержания проекта

Место и функции планирования и контроля в управлении проектами. Виды планов по различным классификационным признакам. Структура проекта предприятия.  Характеристика отдельных разделов проекта. Контроль реализации проектов. Современные тенденции в планировании и контроле проектов.

Основная литература: [1, 2]

Дополнительная литература: [2; 4]

Тема 1.4. Планирование проекта во времени

Основы сетевого и календарного планирования проекта. Общая характеристика и виды сетевых графиков. Графики опережения: порядок построения и  показатели. Особенности стрелковых графиков. Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения. Сетевое планирование в условиях неопределенности. Методы сокращения длительности выполнения проекта. Календарное планирование проектов.

Основная литература: [4, 5]

Дополнительная литература: [1, 2]

Тема 1.5. Управление затратами проекта

Сущность и назначение планирования ресурсов проекта. Сущность и назначение планирования расходов на реализацию проекта. Оценка в планировании ресурсов проекта. Сущность и назначение ресурсных диаграмм. Особенности построения ресурсных диаграмм проекта. Моделирование и календарное планирование  ресурсов. Планирование расходов проекта.

Основная литература: [1, 3]

Дополнительная литература: [3, 5]

Раздел 2. Технологии управления проектами

Тема 2.1. Контроль выполнения проекта

Сущность и назначение контроля в управлении проектами. Анализ выполнения проекта. Методы анализа выполнения проекта. Прогнозирование окончательных расходов. Корректировка планов. Отчетность и контроль за изменениями в реализации проекта.

Основная литература: [1, 4]

Дополнительная литература: [4, 6]

Тема 2.2. Управление рисками проектов

Понятие риска и неопределенности.  Классификация проектных рисков. Причины возникновения и последствия проектных рисков. Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. Управление проектными рисками.

Основная литература: [2, 5]

Дополнительная литература: [2, 4]

Тема 2.3. Управление качеством выполнения проекта

Понятие качества в контексте проектного менеджмента. Управление качеством проекта и система управления качеством проекта. Элементы системы управления качеством проекта. Стандарты качества.  Расчет и оценка оптимальности расходов на обеспечение качества проекта.

Основная литература: [1, 2]

Дополнительная литература: [1, 2]

Тема 2.4. Формирование и развитие команды проекта

Управление персоналом в проекте. Понятие лидерства. Качества лидера. Роль менеджера в формировании и реализации проекта. Команда проекта. Методы формирования команды. Критерии эффективности работы команды. Факторы, влияющие на эффективность работы команды. Мотивация персонала и ее роль в обеспечении эффективной работы команды.

Основная литература: [4, 5]

Дополнительная литература: [4, 6]

Тема 2.5. Автоматизация процессов управления проектами

Программное обеспечение управление проектом. Общая характеристика автоматизированных систем управления проектами. Microsoft project. Open plan professional. Spider project.  Sure Trek Project Manager и Primavera Project Planner (P3).

Основная литература: [3, 5]

Дополнительная литература: [3, 4]

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление проектами в профессиональной деятельности» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов по дисциплине являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- углубление и расширение теоретических знаний;

- формирование умений использовать учебную, научную, справочную литературу;

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений;

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарских занятиях; для эффективной подготовки к итоговому зачету.

К видам самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины относятся:

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы;

- самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной литературе;

- подготовка к сообщению или беседе на семинарском занятии по заданной преподавателем теме;

- написание и защита реферата, доклада;

- подготовка к текущему и итоговому контролю по дисциплине.

Самостоятельное изучение дисциплины рекомендуется в следующей последовательности:

- Ознакомление с перечнем и содержанием разделов, которые должны быть усвоены студентом.

- Ознакомление с рекомендациями по изучению разделов, которые изучаются в соответствии с методическими рекомендациями.

- Изучение и конспектирование рекомендованной литературы, которая касается изучаемого раздела.

- Ознакомление с новыми книгами, брошюрами, статьями в периодических изданиях и сборниках.

- Выполнение индивидуальных заданий по разделам.

- Подготовка к экзамену.

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Методические рекомендации к семинарским занятиям

При подготовке к семинарским занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить дисциплину, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике?

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины выступают:

- конспект лекций по дисциплине;

- учебные пособия по отдельным темам;

- научные статьи в периодической печати и научных сборниках;

- научные монографии;

- электронные ресурсы.

Формой контроля знаний студента по каждой теме являются ответы на контрольные вопросы, а в целом по дисциплине – промежуточный контроль в форме экзамена.

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Управление проектами» предусматривает выполнение коллективных заданий.

Коллективные задания для самостоятельной работы выполняются всеми студентами и предусматривают обобщение учебного материала по отдельным вопросам курса (по отдельным темам) в виде опорного конспекта. Выполнение этих заданий контролируется преподавателем во время проведения практических и семинарских занятий путем тестирования, участия в дискуссии, выполнения ситуационных заданий и тому подобное, а также при проведении текущего контроля знаний по дисциплине.

Самостоятельная внеаудиторная работа студента предусматривает выполнение индивидуальных заданий – проработка периодических изданий, обработка законодательной и нормативной базы, робота со статистическими материалами, самотестирование, подготовка реферата с его следующей презентацией в аудитории с целью закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных студентами во время обучения.

В случае необходимости студенты могут обращаться за консультацией преподавателя согласно графика консультаций, утвержденного кафедрой.

Тематика самостоятельной работы для коллективной проработки

| № | Название темы |
| --- | --- |
| 1 | Система управления проектами: цели, функции, структура |
| 1.1 | Сущность проектной деятельности |
| 1.2 | Управление проектами как специфическая отрасль менеджмента |
| 1.3 | Цели и процессы в управлении проектами |
| 2 | Организация управления проектами |
| 2.1 | Сущность и функции структуризации проекта |
| 2.2 | Однонаправленная структуризация – создание рабочей структуры |
| 2.3 | Двухнаправленная структуризация и кодирование проекта |
| 2.4 | Трехнаправленная структуризация проекта |
| 3 | Планирование содержания проекта |
| 3.1 | Место и функции планирования и контроля в управлении проектами |
| 3.2 | Виды планов |
| 3.3 | Современные тенденции в планировании и контроле проектов |
| 4 | Планирование проекта во времени |
| 4.1 | Общая характеристика и виды сетевых графиков. |
| 4.2 | Графики опережения: порядок построения и показатели. |
| 4.3 | Особенности стрелковых графиков. |
| 4.4 | Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения. |
| 4.5 | Сетевое планирование в условиях неопределенности. |
| 4.6 | Методы сокращения длительности выполнения проекта. |
| 4.7 | Календарное планирование проектов. |
| 5 | Управление затратами проекта |
| 5.1 | Оценка и планирование ресурсов |
| 5.2 | Построение ресурсных диаграмм |
| 5.3 | Моделирование и календарное планирование ресурсов |
| 5.4 | Планирование затрат |
| 6 | Контроль выполнения проекта |
| 6.1 | Модель планирования и контроля проекта |
| 6.2 | Методы анализа выполнения проекта |
| 6.3 | Прогнозирование окончательных затрат |
| 6.4 | Отчетность и контроль за изменениями |
| 7 | Управление рисками проекта |
| 7.1 | Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков. |
| 7.2 | Причины возникновения и последствия проектных рисков. |
| 7.3 | Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. |
| 7.4 | Управление проектными рисками. |
| 8 | Управление качеством выполнения проекта |
| 8.1 | Понятие качества в контексте проектного менеджмента |
| 8.2 | Система управления качеством проекта |
| 8.3 | Затраты на обеспечение качества проекта |
| 9 | Формирование и развитие команды проекта |
| 9.1 | Лидерство, роль менеджера проекта. |
| 9.2 | Команда проекта |
| 9.3 | Мотивация персонала |
| 10 | Автоматизация процессов управления проектами |
| 10.1 | Программное обеспечение управление проектом. |
| 10.2 | Общая характеристика автоматизированных систем управления проектами. |

Индивидуальные контрольные задания:

1. Проект как объект управления

2. Основные признаки проекта

3. Проекты – основной инструмент стратегического развития организации

4. Классификация и характеристика проектов

5. Жизненный цикл и фазы проекта

6. Окружение и участники проекта

7. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта.

8. Типы схем организационных структур управления проектами

9. Организационные структуры проектов

10. Инициирование и планирование в управлении проектами

11. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами

12. Процессы анализа и завершения проекта

13. Основные этапы и особенности развития управления проектами

14. Процессы управления проектом

15. Функции управления проектом

16. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта.

17. Управление стоимостью и финансированием проекта

18. Управление качеством и рисками проекта

19. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта

20. Управление изменениями и безопасностью проекта

21. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта

22.Управление системами и коммуникациями проекта

23.Проектное финансирование. Источники проектного финансирования

24. Бизнес-план и оценка эффективности проекта

25. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации

26. Управление проектами в ХХI веке (стандарты, подходы)

27. Источники проектного финансирования

28. Формы и схемы проектного финансирования

29. Стандарты управления проектами

30. Управление качеством проекта

31. Особенности развития управления проектами за рубежом

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ

- Сущность проектной деятельности.

- Управление проектами как специфическая отрасль менеджмента.

- Цели и процессы в управлении проектами.

- Модель управления проектом.

- Функции проектного менеджмента.

- Закономерности свойственные процессам управления сложными системами

- Подходы в управлении проектами

- Сущность и функции структуризации проекта.

- Однонаправленная структуризация - создание рабочей структуры.

- Двухнаправленная структуризация и кодировка проекта.

- Трехнаправленная структуризация проекта

- Место и функции планирования и контроля в управлении проектами.

- Виды планов.

- Современные тенденции в планировании и контроле проектов.

- Общая характеристика и виды сетевых графиков.

- Графика опережения : порядок построения и  показатели.

- Особенности стрелковых графиков.

- Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения.

- Сетевое планирование в условиях неопределенности.

- Методы сокращения длительности выполнения проекта.

- Календарное планирование проектов

- Оценка и планирование ресурсов.

- Построение ресурсных диаграмм.

- Моделирование и календарное планирование  ресурсов.

- Планирование расходов проекта.

- Модель планирования и контроля проекта.

- Методы анализа выполнения проекта.

- Прогнозирование окончательных расходов.

- Отчетность и контроль за изменениями

- Понятие риска и неопределенности.

- Классификация проектных рисков.

- Причины возникновения и последствия проектных рисков.

- Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.

- Управление проектными рисками

- Понятие качества в контексте проектного менеджмента.

- Система управления качеством проекта.

- Расходы на обеспечение качества проекта

- Управление персоналом в проекте.

- Лидерство, роль менеджера проекта.

- Команда проекта.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А.Т. Зуб. – М. : Юрайт, 2020. – 422 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://disk.yandex.ru/i/KSKBcntgYOhfcw

- Управление проектами : учебное пособие / сост. Н. М. Цыцарова; Ульян. гос. техн. ун-т. Электрон. дан. – Ульяновск : УлГТУ, 2021 – 105 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://disk.yandex.ru/i/CChmHcyx6tuovg

- Иванилова С.В. Управление инновационными проектами: учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – 188 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/3cZ7/5vJLNijKb

- Маркина, Т.А. Управление проектами в информационных технологиях: учебное пособие / Т.А. Маркина – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 88 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/dTpe/3bL52gwo8

- Трофимов В.В. Управление проектами : учебное пособие / В.В. Трофимов. – 2-е изд. испр. и доп. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2019 – 174 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/3646/5Azz6BQJQ

Дополнительная литература

- Балашов, А. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. Роговой. - М. : Издательство Юрай, 2013 - 383 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/nXKf/3jUQaVVyK

- Боронина, Л.Н. Основы управления проектами : учеб. пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2015. – 112 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/4LMs/53oqnCMA6

- Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Ехлаков. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2015 – 216 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/5f9L/4QsyAuYWj

- Управление проектами : учеб. пособие / В. И. Денисенко[и др.] ; под ред. д-ра техн. наук, проф. В. И. Денисенко, д-ра экон. наук, проф. Н. М. Филимоновой ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. И Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015 – 108 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/3dBC/2igYCubBA

- Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 620, [4] с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/4D7C/GqprPxKtA

- Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед.ун-т «Высшая школа экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 620, [4] с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/4D7C/GqprPxKtA

Олеся Анатольевна Сизоненко

Управление проектами в профессиональной деятельности

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Управление проектами в профессиональной деятельности» для студентов направления подготовки 35.04.04 Агрономия образовательного уровня магистратура всех форм обучения

Редакция в авторском исполнении

Компьютерная верстка: О.А. Сизоненко

286157, ДНР, г.Макеевка, ул. Островского, 16

ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»